RAPPORT D’AMÉLIORATION

Shaarli Image Hub

Architecture d’un hub centralisé multi-clients

| Version | 1.0.0 |
| --- | --- |
| Date | Février 2026 |
| Statut | Proposition — v1 Initiale |
| Contexte | Backend FastAPI — Hub image multi-clients |

# Table des matières

# 1. Résumé exécutif

Le backend Shaarli Image Hub a été conçu initialement comme un complément à l’interface Shaarli pour gérer les images, l’OCR et les analyses AI. L’objectif a évolué : ce backend doit devenir un hub centralisé capable de servir plusieurs applications clientes simultanément.

Ce rapport identifie 8 axes d’amélioration couvrant la sécurité, la scalabilité, la qualité du code et l’expérience développeur. Chaque axe est accompagné de recommandations concrètes, d’exemples de code et d’une estimation d’effort.

|  | Clients identifiés : Interface Shaarli (client 1), futures applications tierces Technologies actuelles : FastAPI, SQLAlchemy async, Pillow, Tesseract, Anthropic Claude Points critiques immédiats : absence d’authentification, pas de gestion multi-clients, pipeline non persistent Horizon de développement proposé : 3 phases sur 3 mois |
| --- | --- |

## 1.1 Synthèse des axes d’amélioration

| Axe d’amélioration | Impact principal | Priorité | Effort |
| --- | --- | --- | --- |
| Authentification & Autorisation | Sécurité multi-clients | Critique | 3–5 j |
| Gestion multi-clients (tenants) | Isolation des données | Critique | 5–7 j |
| Pipeline asynchrone robuste | Fiabilité du traitement AI | Haute | 4–5 j |
| Stockage & CDN | Performance, scalabilité | Haute | 3–4 j |
| WebSockets & temps réel | Expérience client | Moyenne | 2–3 j |
| Observabilité & Monitoring | Production-ready | Moyenne | 3–4 j |
| API versioning & SDK clients | Contrat API stable | Moyenne | 2–3 j |
| Tests & CI/CD | Qualité et maintenabilité | Haute | 4–5 j |

# 2. Axe 1 — Authentification et autorisation

## 2.1 Problématique

Dans l’état actuel, le backend est entièrement public. N’importe quelle application ou personne ayant accès au réseau peut uploader, lire ou supprimer des images. Cela est incompatible avec un hub servant plusieurs clients distincts.

|  | Risque actuel : accès non contrôlé à l’ensemble des images et métadonnées Risque actuel : consommation illimitée de tokens AI (coût financier direct) Risque actuel : suppression accidentelle ou malveillante de données |
| --- | --- |

## 2.2 Solution recommandée — API Keys + JWT

Pour un hub multi-clients, la combinaison la plus pragmatique est : des API Keys pour l’authentification machine-to-machine (clients automatiques, scripts), et des tokens JWT pour les sessions utilisateurs interactives.

| Mécanisme | Cas d’usage | Avantages |
| --- | --- | --- |
| API Key | Shaarli, applications serveur, scripts CLI | Simple, stateless, facile à révoquer par client |
| JWT (Bearer) | Interface web, utilisateur connecté | Expiration automatique, payload riche |
| OAuth2 (futur) | Intégration systèmes tiers | Standard industriel, écosystème large |

## 2.3 Implémentation

Ajouter un modèle APIClient en base de données reliant chaque client à ses permissions et sa clé. Injecter une dépendance FastAPI verify_api_key qui valide la clé sur chaque requête. Définir des scopes granulaires : images:read, images:write, images:delete, ai:use.

|  | Librairies : python-jose (JWT), passlib (hachage), itsdangerous (tokens signés) Stockage des clés : hashées en base (sha256), jamais en clair Rotation des clés : endpoint POST /auth/rotate-key avec période de transition Audit log : chaque requête authentifiée logguée avec client_id, action, timestamp |
| --- | --- |

# 3. Axe 2 — Architecture multi-clients (tenants)

## 3.1 Vision cible

Le hub doit servir plusieurs applications clientes avec une isolation complète des données. Shaarli est le client 1, mais d’autres applications peuvent s’inscrire et utiliser l’API de manière indépendante. Chaque client possède son propre espace de stockage, ses propres images et ses propres quotas.

| Concept | Description |
| --- | --- |
| Client (Tenant) | Une application consommatrice de l’API. Identifiée par son API Key. Ex: Shaarli, App Mobile, Script de backup. |
| Espace de stockage | Répertoire dédié : uploads/{client_id}/. Les images d’un client ne sont jamais accessibles par un autre. |
| Quota | Limite configurable : nb d’images, espace disque total, tokens AI consommés par mois. |
| Plan | Niveaux de service : free (limite stricte), standard, premium (OCR + AI complets). |

## 3.2 Modifications de la base de données

Ajouter une table clients avec les champs essentiels. Lier chaque image à son client via une clé étrangère client_id. Tous les endpoints filtrent automatiquement par client_id injecté depuis l’authentification.

| Champ | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | Identifiant unique du client |
| name | String | Nom de l’application cliente |
| api_key_hash | String | Hash SHA-256 de la clé (jamais en clair) |
| scopes | JSON | Permissions accordées : [images:read, ai:use, ...] |
| quota_images | Integer | Nombre maximum d’images stockées |
| quota_storage_mb | Integer | Espace disque alloué en mégaoctets |
| quota_ai_tokens | Integer | Tokens AI mensuels autorisés |
| is_active | Boolean | Désactiver un client sans supprimer ses données |
| created_at | DateTime | Date d’inscription |

# 4. Axe 3 — Pipeline asynchrone robuste

## 4.1 Limites de l’implémentation actuelle

Le pipeline actuel utilise les BackgroundTasks de FastAPI. Cette approche est fonctionnelle pour un usage léger mais présente des limites importantes pour un hub en production servant plusieurs clients.

|  | Problème 1 : si le serveur redémarre, toutes les tâches en attente sont perdues (pas de persistance) Problème 2 : pas de limite de concurrence, risque de saturer l’API Anthropic Problème 3 : pas de retry automatique en cas d’échec transitoire (timeout API, erreur réseau) Problème 4 : pas de priorité selon le plan client (premium servi avant free) |
| --- | --- |

## 4.2 Solution — File de messages avec ARQ ou Celery

Remplacer les BackgroundTasks par un système de file de tâches persistant. Deux options adaptées à la stack existante :

| Solution | Avantages | Inconvénients |
| --- | --- | --- |
| ARQ + Redis | 100% async, léger, parfait pour FastAPI, retry natif | Nécessite Redis (service supplémentaire) |
| Celery + Redis | Très mature, monitoring Flower intégré, priorités | Plus lourd, mélange sync/async parfois délicat |
| Dramatiq | Simple, middleware extensible | Communauté plus petite qu’Celery |

Recommandation : ARQ avec Redis pour rester dans un écosystème async pur. Redis sert à la fois de broker de tâches et de cache pour les résultats AI.

|  | Retry configurable : 3 tentatives avec backoff exponentiel (1s, 4s, 16s) Timeout par tâche : 120 secondes pour l’appel Vision AI, 30s pour OCR Files distinctes : queue:premium (priorité haute) et queue:standard Dead-letter queue : tâches échouées après 3 tentatives → alerte + log persistant |
| --- | --- |

# 5. Axe 4 — Stockage et distribution des fichiers

## 5.1 Limites du stockage local

Le stockage sur disque local fonctionne pour un serveur unique mais devient problématique dès que l’on veut scaler horizontalement ou séparer le serveur applicatif du stockage. Un hub multi-clients aggrave ce problème.

|  | Problème 1 : le disque du serveur est partagé par tous les clients sans isolation Problème 2 : pas de réplication, une panne disque = perte de toutes les images Problème 3 : les URLs statiques exposent le chemin réel du fichier sur le serveur Problème 4 : impossible de scaler sur plusieurs instances (fichiers non partagés) |
| --- | --- |

## 5.2 Abstraction du stockage

Introduire une interface StorageBackend abstraite permettant de basculer entre stockage local et S3 sans modifier le reste du code. Le service storage.py existant devient un adaptateur parmi d’autres.

| Backend | Usage recommandé | Librairie | Coût |
| --- | --- | --- | --- |
| Local FileSystem | Développement, serveur unique | aiofiles (déjà présent) | Gratuit |
| MinIO (self-hosted) | Production on-premise | boto3 / aioboto3 | Infrastructure |
| AWS S3 | Production cloud | aioboto3 | ~0.023$/GB/mois |
| Cloudflare R2 | Production cloud économique | aioboto3 (compatible S3) | 0$/egress |

## 5.3 URLs signées et sécurité d’accès

Remplacer les routes /static/ par des URLs signées à durée limitée. Le client reçoit une URL temporaire valide X minutes. Cela garantit qu’aucune image n’est accessible sans authentification préalable et que les URLs partagées expirent automatiquement.

|  | Endpoint : GET /images/{id}/download-url → retourne une URL signée valide 15 minutes Paramètre optionnel : expires_in (en secondes, max configurable par plan) Pour S3/R2 : URL pré-signée native. Pour stockage local : token HMAC signé par le serveur Thumbnail : même mécanisme avec GET /images/{id}/thumbnail-url |
| --- | --- |

# 6. Axe 5 — WebSockets et notifications en temps réel

## 6.1 Problématique du polling

Actuellement, les clients doivent interroger GET /images/{id}/status régulièrement pour connaître l’avancement du pipeline. Cette approche génère du trafic inutile et ajoute de la latence percéptible.

## 6.2 Solution — WebSocket par session d’upload

Proposer un endpoint WebSocket que le client connecte après l’upload. Le serveur pousse des événements au fur et à mesure de l’avancement du pipeline. Cela élimine le polling et permet des interfaces ultra-réactives.

| Événement WebSocket | Payload |
| --- | --- |
| pipeline.started | { "image_id": 42, "steps": ["exif", "ocr", "ai"] } |
| step.completed | { "step": "exif", "duration_ms": 45, "data": { "camera": "Canon EOS R5" } } |
| step.completed | { "step": "ocr", "duration_ms": 820, "data": { "has_text": true, "preview": "Café de Flore..." } } |
| step.completed | { "step": "ai", "duration_ms": 3200, "data": { "tags": ["café", "paris"], "confidence": 0.97 } } |
| pipeline.done | { "image_id": 42, "total_duration_ms": 4100, "status": "done" } |
| pipeline.error | { "step": "ai", "error": "API timeout", "retry": 1 } |

|  | Endpoint : WS /ws/pipeline/{image_id}?token=<api_key> Fallback automatique : si WebSocket non disponible, le client retombe sur le polling REST Lib : FastAPI supporte nativement les WebSockets via websockets Gestion de la déconnexion : événements bufferisés 60s si le client se reconnecte |
| --- | --- |

# 7. Axe 6 — Observabilité et monitoring

## 7.1 Logs structurés

Remplacer les print() du code actuel par des logs structurés en JSON. Chaque log doit contenir au minimum : timestamp, level, client_id, image_id (si pertinent), action, duration_ms. Cela permet d’indexer et de chercher efficacement dans un système de centralisation de logs.

|  | Librairie recommandée : structlog (compatible FastAPI, format JSON natif) Middleware de logs : enregistrer chaque requête HTTP avec méthode, path, status, duration, client_id Niveaux : DEBUG (dév), INFO (prod normal), WARNING (anomalie récupérable), ERROR (action requise) Exportation vers Loki, Datadog, CloudWatch selon infrastructure cible |
| --- | --- |

## 7.2 Métriques applicatives

Exposer des métriques Prometheus sur /metrics pour un monitoring en temps réel. Ces métriques permettent de détecter une dégradation du service avant qu’elle soit percéptible par les clients.

| Métrique | Type | Utilité |
| --- | --- | --- |
| hub_images_uploaded_total | Counter | Volume d’uploads par client |
| hub_pipeline_duration_seconds | Histogram | Temps de traitement p50/p95/p99 |
| hub_ai_tokens_consumed_total | Counter | Suivi des coûts AI par client |
| hub_pipeline_errors_total | Counter | Taux d’erreur par étape |
| hub_storage_used_bytes | Gauge | Espace disque par client |
| hub_active_websockets | Gauge | Connexions WS actives |

## 7.3 Health checks détaillés

Améliorer l’endpoint /health/detailed pour qu’il vérifie activement chaque composant et retourne un statut actionnable plutôt qu’un simple statut global.

|  | Base de données : exécuter SELECT 1, mesurer la latence, alerter si > 200ms Tesseract : tenter un OCR sur une image de test en mémoire (1x1 pixel) API Anthropic : vérifier la validité de la clé via GET https://api.anthropic.com/v1/models Espace disque : alerter si occupation > 85% du quota total configuré File ARQ/Redis : vérifier la connexion et le nombre de tâches en attente |
| --- | --- |

# 8. Axe 7 — Versioning de l’API et SDK clients

## 8.1 Versioning des endpoints

Un hub servant plusieurs clients ne peut pas modifier ses endpoints sans risquer de casser les intégrations existantes. Le versioning dés le début évite des migrations douloureuses.

| Stratégie | Exemple | Recommandation |
| --- | --- | --- |
| URL path | /v1/images/upload, /v2/images/upload | Simple, visible, recommandé pour ce projet |
| Header | API-Version: 2024-01-15 | Flexible mais moins visible |
| Query param | ?version=1 | À éviter, pollue les URLs |

Adopter /api/v1/ comme préfixe dès maintenant. Définir une politique de dépréciation : une version est supportée au minimum 12 mois après publication de la suivante. Retourner le header Deprecation: true sur les endpoints obsolètes.

## 8.2 SDK Python officiel

Générer un SDK Python à partir des schémas OpenAPI du backend. Cela simplifie drastiquement l’intégration pour les clients Python (dont Shaarli) et réduit les erreurs de communication.

|  | Génération automatique : openapi-generator-cli à partir de /openapi.json Package installable : pip install shaarli-hub-client Fonctionnalités : upload, polling, WebSocket, gestion des erreurs, retry automatique Publication : PyPI (public) ou Gitea/GitHub Packages (privé) Exemple : client = HubClient(api_key="..."); result = await client.upload(file) |
| --- | --- |

# 9. Axe 8 — Tests, qualité de code et CI/CD

## 9.1 Stratégie de tests

Le projet actuel contient des tests unitaires basiques. Pour un hub de production, une couverture plus large est nécessaire avec des tests organisés en trois niveaux.

| Niveau | Ce qu’on teste | Couverture cible | Outils |
| --- | --- | --- | --- |
| Unitaires | Services isolés (EXIF, OCR, storage) | 90%+ | pytest, unittest.mock |
| Intégration | Endpoints FastAPI + BDD de test | 80%+ | httpx.AsyncClient, SQLite in-memory |
| End-to-End | Pipeline complet upload → AI | Scénarios clés | pytest-asyncio, mocks API Anthropic |
| Performance | Charge concurrente, temps de réponse | Benchmarks | locust, k6 |

## 9.2 Qualité de code

Automatiser les contrôles qualité pour éviter la dégradation progressive du code à mesure que le projet grossit.

| Outil | Rôle | Configuration |
| --- | --- | --- |
| ruff | Linter ultra-rapide (remplace flake8 + isort) | ruff check . --fix |
| black | Formatage automatique | black . --line-length 100 |
| mypy | Vérification des types statiques | mypy app/ --strict |
| bandit | Analyse de sécurité du code Python | bandit -r app/ |
| pre-commit | Exécute tous les checks avant chaque commit | .pre-commit-config.yaml |

## 9.3 Pipeline CI/CD

Automatiser build, tests, analyse et déploiement via GitHub Actions ou Gitea CI. Le pipeline garantit qu’aucun code non testé ou non validé ne part en production.

|  | Sur chaque Pull Request : ruff + mypy + bandit + tests unitaires + tests d’intégration Sur merge main : build image Docker + push registry + déploiement staging automatique Sur tag release : déploiement production avec approbation manuelle Rapports : couverture de tests publiée sur chaque PR, alertes Slack si échec |
| --- | --- |

# 10. Feuille de route proposée

Les 8 axes ont été organisés en trois phases. Chaque phase est indépendante et livre de la valeur. Les phases ne se bloquent pas mutuellement, certains travaux peuvent commencer en parallèle.

## Phase 1 — Fondations sécurité (Semaines 1–3)

| # | Livrable | Axe | Effort | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Authentification API Keys + JWT avec scopes | Axe 1 | 3–5 jours | Critique |
| 1.2 | Modèle clients + isolation des données | Axe 2 | 5–7 jours | Critique |
| 1.3 | Rate limiting par client et par endpoint | Axe 1 | 1–2 jours | Haute |
| 1.4 | Tests d’intégration auth + multi-tenants | Axe 8 | 2–3 jours | Haute |

## Phase 2 — Robustesse et scalabilité (Semaines 4–6)

| # | Livrable | Axe | Effort | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Migration BackgroundTasks → ARQ + Redis | Axe 3 | 4–5 jours | Haute |
| 2.2 | Abstraction StorageBackend + support MinIO/S3 | Axe 4 | 3–4 jours | Haute |
| 2.3 | URLs signées pour accès aux fichiers | Axe 4 | 1–2 jours | Haute |
| 2.4 | Logs structurés (structlog) + métriques Prometheus | Axe 6 | 3–4 jours | Moyenne |
| 2.5 | CI/CD complet avec GitHub Actions | Axe 8 | 2–3 jours | Haute |

## Phase 3 — Expérience développeur (Semaines 7–10)

| # | Livrable | Axe | Effort | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | WebSocket pipeline temps réel | Axe 5 | 2–3 jours | Moyenne |
| 3.2 | API versioning /api/v1/ + politique de dépréciation | Axe 7 | 1–2 jours | Moyenne |
| 3.3 | SDK Python généré + publié sur PyPI | Axe 7 | 3–4 jours | Moyenne |
| 3.4 | Dashboard admin (quotas, métriques, clients) | Axe 6 | 4–5 jours | Faible |
| 3.5 | Intégration Shaarli complète + documentation | Axe 7 | 2–3 jours | Haute |

# 11. Stack technique finale recommandée

La stack suivante est une évolution directe de la stack actuelle. Chaque ajout répond à un besoin identifié dans ce rapport. Rien n’est ajouté par effet de mode.

| Couche | Librairie | Justification |
| --- | --- | --- |
| Web Framework | FastAPI + Uvicorn | Déjà en place. Performance async excellente. |
| Base de données | SQLAlchemy async + Alembic | Déjà en place. Migrations propres. |
| File de tâches | ARQ + Redis | Pipeline robuste, retry, persistance, priorités. |
| Cache | Redis (partagé avec ARQ) | Cache résultats AI, sessions WebSocket. |
| Authentification | python-jose + passlib | JWT + hachage des API Keys. |
| Stockage fichiers | Local → MinIO → S3/R2 | Interface abstraite. Migration transparente. |
| Traitement images | Pillow + piexif | Déjà en place. |
| OCR | pytesseract + Tesseract | Déjà en place. |
| Vision AI | Anthropic Claude (httpx) | Déjà en place. Abstraction multi-provider future. |
| Logs | structlog | JSON structuré, compatible Loki/Datadog. |
| Métriques | prometheus-fastapi-instrumentator | Exposition automatique des métriques HTTP. |
| Qualité code | ruff + black + mypy + bandit | Lint, format, types, sécurité. |
| Tests | pytest-asyncio + httpx | Tests unitaires et d’intégration async. |
| CI/CD | GitHub Actions / Gitea CI | Automatisation complète du cycle de vie. |

# 12. Conclusion

Le backend Shaarli Image Hub dispose d’une base technique solide. L’architecture FastAPI + SQLAlchemy async est bien choisie et évolutive. Les services EXIF, OCR et Vision AI sont fonctionnels et bien découpés.

La priorité absolue est la sécurisation avant tout passage en production multi-clients. L’authentification et l’isolation des données par client (Phase 1) sont des prérequis non négociables. Ces deux axes représentent environ 10 jours de développement.

Une fois la sécurité en place, la Phase 2 transforme le backend en un service de production véritable avec un pipeline robuste, un stockage abstrait et un monitoring opérationnel. La Phase 3 améliore l’expérience des équipes qui intègrent le hub.

|  | 10 jours : Phase 1 complète — hub sécurisé et multi-clients opérationnel 20 jours : Phase 2 complète — hub production-ready, robuste et observable 30 jours : Phase 3 complète — hub avec SDK, WebSockets et intégration Shaarli finalisée |
| --- | --- |